香港培英中学 AI 工坊

Steven 岗位 AI 行政助手

整合实施方案（MVP 试点）

| 客户单位 | 香港培英中学校务处 |
| --- | --- |
| 岗位对象 | Steven（行政文员） |
| 试点范围 | 标书/书面报价单、采购比价、消耗品库存 |
| 方案版本 | v3.0（整合版） |
| 方案日期 | 2026 年 7 月 15 日 |

本方案为 MVP 试点实施蓝图。任何未完成核验的功能、时间与成效，均不作为既成事实或业务承诺。

目录

1. 执行摘要	3

2. 实施范围、目标与边界	4

2.1 试点范围	4

2.2 试点验收口径	4

3. 现状问题与整合策略	4

3.1 两版方案的整合取舍	5

4. MVP 总体架构与数据治理	5

4.1 数据、安全与合规要求	5

5. 三项功能详细设计	6

5.1 S1 标书/书面报价单	6

5.2 S2 采购比价	6

5.3 S3 消耗品库存	6

6. 页面与交互设计原则	7

7. 数据、接口、文件与权限规范	7

8. 两周试点排期与角色分工	8

9. 测试、验收与风险控制	8

10. 交付物与 Phase 2 路线	9

10.1 MVP 交付物	9

10.2 Phase 2（MVP 稳定后再评估）	9

附录 A：启动前材料清单	9

# 1. 执行摘要

本方案聚焦香港培英中学校务处 Steven（行政文员）的三项优先业务：标书/书面报价单生成、采购比价、消耗品库存。首期不建设覆盖全校的采购或 ERP 平台，而是交付一个可由 Steven 独立使用、可人工复核、可导出 Word/Excel 的轻量化 MVP。

本整合版以 v2 的受控试点和治理框架为主线，吸收 v1 中已具象化的模板、供应商目录、库存阈值、接口和回归测试经验。未逐项核验的“已上线、已部署、已完成”内容，均不写作既成事实。

| 模块 | 首期价值 | 交付结果 | 人工控制点 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 标书/书面报价单 | 统一模板与字段，减少翻找及格式漂移 | 可编辑 Word 草稿与版本记录 | 上级确认后才可正式导出 |
| S2 采购比价 | 自动计算、排序和异常提示 | 可编辑 Excel 比价表 | 供应商选择及非最低价理由必须人工填写 |
| S3 消耗品库存 | 盘点后快速整理与低库存提示 | 库存更新表与补货建议草稿 | 实物盘点数量由现场人员确认 |

# 2. 实施范围、目标与边界

## 2.1 试点范围

仅覆盖 Steven 的标书/书面报价单、采购比价与消耗品库存；不扩展至其他岗位或全校 ERP。

系统以模板、表单、规则校验和人工复核为主；AI 仅可辅助获批准字段的草稿润色或异常说明，并应可关闭。

供应商开放网络搜索、报价单 OCR、条码扫码、语音盘点、线上邮件发送均列为 Phase 2，不阻塞 MVP 验收。

系统不得自动选供应商、自动审批、自动下单、自动发信或自动确认库存实盘。

## 2.2 试点验收口径

三类脱敏真实样本端到端跑通，Word 和 Excel 输出可正常打开及继续编辑。

采购比价至少支持 3 家供应商与 5 个品项，数量、单价、税费、运费、总价及排序规则正确。

库存至少导入 20 个品项，低库存、重复 SKU 与负数异常处理正确。

每次导出保存任务编号、操作人、操作时间、输入/输出版本；正式版本不覆盖草稿版本。

Steven 依照一页操作卡独立完成三类业务各一次，无需编写 AI 指令。

# 3. 现状问题与整合策略

| 业务 | 现状痛点 | MVP 改善方式 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标书/报价单 | 模板难找、格式漂移、版本不可追溯 | 模板库、字段表单、变量校验、Word 草稿与版本记录 | 正式文书必须审批 |
| 采购比价 | 报价整理和计算易漏项、历史表格难比较 | 表单/Excel 导入，税费/运费/有效期/排序自动计算 | 不自动选择供应商 |
| 消耗品库存 | 盘点录入慢，低库存识别依赖人工 | 网页/Excel 导入、阈值预警、补货建议 | 实盘以现场确认结果为准 |

## 3.1 两版方案的整合取舍

| 主题 | 整合保留 | 本次修正 |
| --- | --- | --- |
| 文书模板 | 保留 v1 的模板上传、变量识别、预览与 Word 生成思路；加入字段字典和残留变量阻断 | 优先保证现有 Word 范本保真，不承诺首期完成复杂富文本编辑器 |
| 采购 | 保留供应商目录作为辅助；以 v2 的采购比价 Excel 闭环为核心 | 不将开放式网络搜索作为首期能力，不允许 AI 自动中选 |
| 库存 | 保留低库存提示与补货计算；加入 SKU、盘点历史、批量导入和负数校验 | 语音和扫码延后 |
| 部署 | 保留 FastAPI、文档生成、容器化与可测试接口经验 | 最终遵守平台统一架构；不将未验证云端部署写成既成事实 |

# 4. MVP 总体架构与数据治理

Steven 模块遵守平台统一架构：前端使用 Next.js + TypeScript；后端明确采用 Python 3.11，使用 FastAPI 作为 Python Web 服务框架；生产数据使用 PostgreSQL，异步文件/AI 任务使用 Python Worker。部署上遵循“本地优先、规则优先、AI 可选”：模板、原始附件和导出文件保存于校方受控目录，数据库记录任务、版本、审批和审计元数据。

| 层次 | 推荐组成 | 职责 | 实施原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js + TypeScript + 统一组件库 | 表单、列表、导入、下载、审批状态 | Steven 仅见本人授权模块 |
| 业务服务 | Python 3.11 + FastAPI | 权限、校验、任务编排、审计 | FastAPI 是 Python 框架；保持 REST 接口，便于联调 |
| 文档服务 | Python：docxtpl / python-docx / openpyxl | Word 模板填充、Excel 计算与导出 | 避免不可控 Office 自动化 |
| 数据与文件 | PostgreSQL + 校内受控目录 | 任务、版本、字段、审计、文件路径 | 数据库仅保存相对路径、哈希和版本 |
| AI 辅助 | Python LLM Adapter（可关闭） | 草稿润色、术语一致性、异常说明 | 不得参与金额、排序、中选、审批或发信 |

## 4.1 数据、安全与合规要求

最小权限：Steven、审批人、模板管理员、IT/管理员分离；前端隐藏不等于后端授权，接口必须再次校验。

上传文件按扩展名、MIME、大小白名单检查，服务端重命名并保存至 webroot 外受控目录。

所有原始文件、草稿和正式文件进行版本化保存；正式版本不得覆盖；记录哈希、操作人、时间与审批结论。

未经校方批准，敏感字段、报价附件和个人资料不得发送至外部 LLM/OCR 服务。

# 5. 三项功能详细设计

## 5.1 S1 标书/书面报价单

流程：选择已启用模板 → 填写事项、预算、日期、地点、供应商与条款 → 校验 → 生成 Draft v1 Word → 人工复核与修改 → 提交审批 → 批准后正式导出。

| 字段/能力 | 规则 | 异常处理 |
| --- | --- | --- |
| 模板与变量 | 仅使用已启用模板；变量有字段字典、必填标识与示例 | 检测到未替换 {{...}} 变量时标记草稿异常 |
| 截止日期 | 不得早于生成日加 3 天 | 阻止提交并定位字段 |
| 预算范围 | 非负；下限不得大于上限 | 阻止提交 |
| 供应商列表 | 至少 1 家；名称去重 | 提示重复/缺失 |
| 版本与导出 | 每次导出新建版本 | 未审批仅允许导出草稿 |

## 5.2 S2 采购比价

流程：新建采购事项 → 手工录入或导入标准 Excel → 系统计算与异常检测 → 人工填写推荐供应商与理由 → 审批 → 导出可编辑 Excel。供应商目录仅用于录入与检索辅助。

| 列 | 规则/公式 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| 数量、单价 | 数量 > 0；单价 ≥ 0 | 异常不得保存 |
| 行总价 | 数量 × 单价 | 系统计算，不允许手工改写 |
| 运费/税费 | 可为 0，不得为负；币种一致才计算 | 币种不一致时阻止比较 |
| 含税总价 | 行总价 + 运费 + 税费 | 作为排序口径 |
| 推荐供应商 | 默认空白 | 非最低价必须填理由和审批意见 |
| 报价有效期 | 结构化日期字段 | 已过期显示醒目异常 |

## 5.3 S3 消耗品库存

首期支持网页表单与标准 Excel 批量导入。系统以 SKU、账面量、本次盘点量、安全库存和目标库存生成差异与建议订货量；现场盘点与最终订货由人工确认。

| 字段 | 规则 | 输出影响 |
| --- | --- | --- |
| SKU/品项编码 | 唯一；无编码时可由系统生成 | 防止同名混淆 |
| 本次盘点量 | 非负整数 | 生成盘点差异 |
| 安全库存 | 非负整数 | 低于阈值时标红 |
| 目标库存 | 不得低于安全库存 | 确定建议补货量 |
| 建议订货量 | max(0, 目标库存 - 本次盘点量) | 仅作为人工确认建议 |

# 6. 页面与交互设计原则

页面吸收参考 HTML 的行政工作台信息架构，但不复刻 Tommy 的文件归档业务。Steven 首屏的目标是帮助用户在一个视口内判断最优先任务并直接进入处理。

| 页面 | 核心内容 | 主操作 |
| --- | --- | --- |
| /dashboard/steven | 待审批、待补报价、低库存、最近活动和最多 5 项优先待办 | 新建标书 / 新建比价 / 查看库存 |
| 标书与报价单 | 事项列表、状态、版本、截止日期、复核抽屉 | 新建、生成草稿、提交审批、导出 |
| 采购比价 | 采购事项、供应商数、品项数、总价、有效期、推荐状态 | 导入报价、录入报价、导出 |
| 消耗品库存 | SKU、库位、账面量、盘点量、安全库存、建议订货量 | 导入盘点、更新、导出 |

主表格只保留 5–7 个核心字段和不超过两个行内动作；筛选、导入、导出、审计和附件详情收进抽屉或弹窗。

统一使用状态 Badge、异常颜色与确认提示；AI/规则复核面板必须展示字段来源、异常原因与人工确认动作。

Steven 侧边栏只显示：总览、标书与报价单、采购比价、消耗品库存、历史记录、个人设置。

# 7. 数据、接口、文件与权限规范

| 对象 | 最小字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| steven_templates | id、type、version、file_path、fields_json、is_active | 模板与字段定义 |
| steven_tender_jobs | id、template_id、payload_json、status、created_by | 文书生成任务 |
| steven_quote_jobs / items | supplier、item、qty、unit_price、tax、freight、total | 采购比价与明细 |
| steven_inventory_items / counts | sku、name、current_qty、count_qty、safety_qty | 库存主数据与盘点历史 |
| approvals / audit_logs | decision、reviewer、comment、before_after、timestamp | 人工复核与不可抵赖追溯 |

| 接口 | 方法 | 用途 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/steven/tenders | GET / POST | 文书任务列表/创建 | Steven |
| /api/v1/steven/tenders/{id}/generate | POST | 生成 Word 草稿 | Steven |
| /api/v1/steven/tenders/{id}/export | POST | 审批后导出 | 审批后 |
| /api/v1/steven/quotes/import | POST | 导入 Excel/CSV 报价 | Steven |
| /api/v1/steven/quotes/{id}/export | POST | 导出比价 Excel | 审批后 |
| /api/v1/steven/inventory/import | POST | 导入库存盘点表 | 库存操作员 |
| /api/v1/steven/inventory/low-stock | GET | 查询低库存清单 | Steven |

文书命名：YYYYMMDD_文书类型_事项简称_v{版本}.docx。

比价命名：YYYYMMDD_采购比价_事项简称_v{版本}.xlsx；库存命名：YYYYMMDD_库存盘点_库位_v{版本}.xlsx。

所有任务记录创建人、更新时间、审批状态及输入/输出版本；一般用户无权删除审计记录。

# 8. 两周试点排期与角色分工

| 日程 | 开发任务 | Steven/校方投入 | 可验收产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 范围冻结、样本分析、字段清单 | 3 类脱敏样本、确认模板与审批规则 | 范围冻结记录、字段字典 |
| Day 2 | 页面原型、数据模型、模板变量设计 | 确认原型和字段名称 | 原型、字段清单 |
| Day 3 | 标书模板库与 Word 生成 | 提供 1–2 份范本 | 可下载 Draft v1 Word |
| Day 4 | 采购比价录入/导入、计算与 Excel | 确认列、公式和审批栏 | 可下载比价 Excel |
| Day 5 | 库存导入、阈值与补货建议 | 库存样本和阈值 | 库存更新 Excel |
| Day 6–7 | 权限、审计、异常校验、联调 | 确认异常口径、参与演示 | 测试报告 v1 |
| Day 8 | Steven 试用三类任务 | 独立操作并反馈 | 问题清单 |
| Day 9–10 | 修复、回归、验收与交付 | 复核结果、确认验收 | 交付包与验收意见 |

| 角色 | 职责 | 不可替代的判断 |
| --- | --- | --- |
| Steven | 提供样本、确认字段/模板、试用并提出反馈 | 业务事实、模板是否可用、库存实数 |
| 上级/审批人 | 确认正式文书、采购推荐与例外原因 | 审批与采购决策 |
| FDE 开发组 | 实现、测试、部署、文档与问题修复 | 不能替客户决定采购或条款 |
| 校方 IT/数据负责人 | 目录权限、部署、备份与合规审核 | 数据留存和账号权限 |

# 9. 测试、验收与风险控制

| 编号 | 场景 | 预期结果 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 缺少截止日期生成标书 | 阻止提交并定位字段 | P0 |
| T02 | 模板有未替换变量 | 标记草稿异常，禁止正式导出 | P0 |
| T03 | Word 输出后再次打开 | 格式、表格与字段均可编辑 | P0 |
| T04 | 3 家供应商、5 个品项 | 总价、税费、运费与排序正确 | P0 |
| T05 | 非最低价被推荐 | 必须填写理由和审批意见 | P0 |
| T06 | 导入负库存 | 拒绝保存并提示行号 | P0 |
| T07 | 库存低于安全线 | 低库存清单和建议订货量正确 | P0 |
| T08 | 一般用户查询审计 | 无权限被拒绝 | P0 |

| 风险 | 控制措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 数据外泄 | 本地优先、字段分级、默认关闭外部 AI、最小权限和脱敏样本 | 校方数据负责人 |
| AI 草稿错误 | 模板/规则优先、异常校验、人工审批、草稿标识 | Steven + 审批人 |
| 采购决策风险 | 不自动选供应商；非最低价理由与审批记录 | 审批人 |
| 文件丢失/覆盖 | 版本化命名、哈希、备份目录、正式版本不可覆盖 | 校方 IT |
| 使用门槛 | 表单化、预设示例、一页操作卡、现场培训和原流程回退 | FDE 开发组 |

# 10. 交付物与 Phase 2 路线

## 10.1 MVP 交付物

Steven 模块可运行应用/原型、源码、配置样例和部署说明。

至少 3 类可维护 Word 模板、采购比价 Excel 模板、库存盘点 Excel 模板。

字段字典、模板变量字典、审批规则清单、数据保留与备份说明。

Steven 一页操作卡、管理员操作说明、5 分钟演示脚本、测试用例与测试报告。

脱敏演示数据、已知限制清单、问题 Backlog 与 Phase 2 建议。

## 10.2 Phase 2（MVP 稳定后再评估）

供应商搜索辅助：须展示来源 URL、检索日期、覆盖范围和人工核验状态。

报价单 OCR：先以 20–50 份脱敏样本评测准确率、漏读率与人工校正时间。

条码扫码、语音盘点、线上审批、邮件发送和跨角色共享模板平台。

多人并发、集中备份或跨设备访问扩大后，再评估 PostgreSQL/内网 VM/NAS 与流程引擎。

# 附录 A：启动前材料清单

| 材料 | 最少数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 标书/书面报价单 Word 范本 | 3 份 | 建立模板库与变量字典 |
| 已完成采购比价 Excel | 3 份 | 确定列、公式、费用项与审批栏 |
| 库存 Excel | 1 份，至少 20 品项 | 建立导入、SKU 与阈值规则 |
| 供应商与事项示例 | 每类至少 3 条 | 脱敏演示与测试数据 |
| 模板审批规则 | 1 份 | 定义谁审批、何时可正式导出 |
| 校内部署条件 | 1 份 | 确认 Windows 版本、存储路径、访问账号与备份 |

下一步不应直接把未确认假设投入生产开发。应先完成 Day 1 范围冻结，并由 Steven/校方确认样本、字段、审批规则、部署和数据边界；材料不足时，仅能使用假设数据演示，不宣称已满足真实业务。